

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБИРИЛЮССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19.03.2025 с. Новобирилюссы № 7**

|  |  |
| --- | --- |
| О мероприятиях по обеспечению безопасности населения Новобирилюсского сельсовета в период половодья 2025 года |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты населения, обеспечения сохранности объектов, материально-технических ресурсов и имущества граждан в период половодья 2025 года на территории Новобирилюсского сельсовета, руководствуясь Уставом Новобирилюсского сельсовета Бирилюсского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности производственных объектов и имущества граждан в период половодья 2025 года на территории Новобирилюсского сельсовета согласно приложению.

2. Провести тренировку по оповещению руководящего состава и населения об угрозе подтопления (Овчинников А. С.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете «Новый путь» и разместить на сайте <https://novobirilyusskij.gosuslugi.ru> (Интернет страница Новобирилюсский сельсовет).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава сельсовета А. С. Овчинников

Приложение

## к постановлению администрации

## Новобирилюсского сельсовета

## от 19.03.2025 № 7

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОХРАННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ 2025 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОБИРИЛЮССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срокиисполнения** | **Ответственныеисполнители** |
| 1 | Установить по опыту прошлых лет места возможного подтопления объектов паводковыми и талыми водами | март | Глава сельсовета |
| 2 | Подготовить транспорт (1 – экскаватор) для расчистки заторов в водоотводных каналах и обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов | март | Директор ООО «ТЭР»(по согласованию) |
| 3 | Произвести очистку водосточных труб, водоотводных каналов и прилегающие кюветы от снега | Март-апрель | Администрация Новобирилюсского сельсовета |
| 4 | Обеспечить контроль за состоянием пропускной способности водосточных труб | в период половодья | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Новобирилюсского сельсовета |
| 5 | Проверить готовность сил и средств к действиям в период половодья | до 30 марта | Глава сельсовета |